# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Titulo |  | Fabián Quiroz |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 10/08/2026 |  | Duoc UC. | AgroTech |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - Sergio Baeza | - IngeTeam | - 953696758 | Sergio@ingeteam.com |
| - Felipe Berrios | - IngeTeam | - 967584838 | Felipe@ingeteam.com |
| - Marilyn Correa | - IngeTeam | - 940302020 | - Marilyn@ingeteam.com |
| - Manuel Otaiza | - IngeTeam | - 910506037 | - Manuel@ingeteam.com |
| - Fabian Quiroz | - IngeTeam | 947264859 | Fabian@ingeteam.com |

- Temas Tratados

- Revisión de avance del Sprint 1 enfocado en arquitectura documental, gestión y diseño técnico. - Auditoría y depuración final de la Planilla de Requerimientos (reducción de alcance a 27 ítems definitivos). - Validación del modelo de arquitectura Offline-First - Revisión de ergonomía visual en Mockups y modelado de transacciones críticas en Casos de Uso Extendidos. - Cierre y aprobación formal de los 9 documentos para habilitar la fase de desarrollo.

Detalle Reunión

La reunión se centró en evaluar y formalizar los entregables estructurales de la primera fase del proyecto Agrotech. Se discutió y resolvió la finalización de los documentos solicitados, acordando una matriz definitiva de 27 requerimientos (19 funcionales y 8 no funcionales), priorizando un sistema ágil y robusto para campo. Se analizó la arquitectura del sistema, para garantizar la operatividad en potreros sin conexión a internet. Asimismo, se revisaron y aprobaron los Mockups bajo criterios de ergonomía agrícola (alto contraste solar y botones de gran formato) y se validó la Especificación de Requisitos de Software (ERS) junto con la Matriz EDT y la Carta Gantt.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Alcance y Requerimientos | Congelar la Planilla de Requerimientos en 27 ítems oficiales. No se aceptarán nuevos requerimientos funcionales sin control de cambios. |
| - Estándar de Arquitectura | Oficializar el stack tecnológico: Frontend en Flutter, persistencia local en SQLite y Backend Cloud en Supabase (PostgreSQL + Python FastAPI). |
| Diseño UI/UX | Aprobar los Mockups diseñados en alto contraste y adaptativos (Responsive) para smartphones y tablets sin modificaciones adicionales. |
| Seguridad de Datos | Establecer como obligatorio el sistema de autentificación por cuenta. |
| Paso a Fase de Desarrollo | Dar por finalizada la etapa de ingeniería documental y autorizar el inicio de la programación y modelado de base de datos para el Sprint 2. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |

Observaciones