# Informe de cierre sprint 1

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Titulo |  | Sergio Baeza Felipe Berrios Marilyn Correa Manuel Otaiza Fabian Quiroz |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 10/08/2026 |  | Duoc UC. | AgroTech |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Sergio Baeza | IngeTeam | 953696758 | Sergio@ingeteam.com |
| Felipe Berrios | IngeTeam | 967584838 | Felipe@ingeteam.com |
| Marilyn Correa | IngeTeam | 940302020 | Marilyn@ingeteam.com |
| Manuel Otaiza | IngeTeam | 910506037 | Manuel@ingeteam.com |
| Fabian Quiroz | IngeTeam | 947264859 | Fabian@ingeteam.com |

# Introducción

Breve descripción del proyecto al cual hace referencia el sprint

El presente sprint se enmarca en el desarrollo de Agrotech, una aplicación móvil orientada a la digitalización del sector agrícola y ganadero en predios rurales. El proyecto basa su innovación en una arquitectura Offline-First que permite el registro transaccional en campo sin internet, la trazabilidad de bovinos mediante escaneo óptico de códigos QR en crotales, y una posterior sincronización asincrónica con un servidor en la nube que alimenta un módulo integrado de Inteligencia de Negocio (BI).

# Resumen Sprint

Descripción de lo realizado en este sprint señalando fechas de ejecución y en caso de no realizar alguna tarea describir razón y cuando lo abordará

Objetivo del Sprint: Elaborar y formalizar la totalidad de los documentos de gestión, ingeniería de requisitos, modelado de negocio y diseño visual  para viabilizar, describir y ordenar el inicio del desarrollo de software.

Estado General: Se completó el 100% de las tareas y documentos comprometidos (9 entregables).

Tareas No Realizadas: Todas las actividades documentales, incluyendo la especificación técnica de bajo nivel (ERS) y el diseño prototipado (Mockups), fueron abordadas y finalizadas con éxito dentro del plazo estipulado.

# Tareas realizadas

Descripción detalla de las tareas realizadas y aquellas postergadas justificando

- Acta de Constitución y Planificación (Gantt y EDT): Se formalizó el inicio del proyecto Agrotech, estableciendo un alcance temporal de 4 meses, un presupuesto de $34.045.000 CLP y la delimitación de la arquitectura Offline-First. Se estructuró la línea base temporal en la Carta Gantt y se desglosó el trabajo en la Matriz EDT bajo 5 fases operativas y 5 roles técnicos, vinculando las horas-hombre con la matriz de costos.

- Elicitación de Requerimientos y ERS: Se filtró y depuró la matriz oficial a 27 requerimientos definitivos (CRUDs operativos, escaneo QR, analítica BI y sincronización). En paralelo, se redactó el Informe ERS definiendo reglas de negocio ganaderas, validaciones transaccionales de base de datos.

- Modelado de Casos de Uso Extendidos: Se desarrollaron los flujos transaccionales paso a paso del sistema. El trabajo se concentró en definir con precisión las precondiciones, postcondiciones y, sobre todo, los flujos alternativos para el manejo de excepciones y errores de conexión celular durante la operatoria en campo.

- Prototipado (Mockups): Se conceptualizaron las interfaces visuales aplicando criterios de ergonomía agrícola real: paletas de alto contraste para asegurar la visibilidad bajo radiación solar directa, botones de gran formato para operarios rurales con guantes y diseño adaptativo (Responsive) para el módulo gerencial de Inteligencia de Negocio.

- Gobernanza del Proyecto: Se formalizó la trazabilidad de acuerdos mediante las minutas semanales de portafolio y se generó este informe de avance, consolidando el cierre del 100% de la arquitectura documental previa al código.

# Próximo Sprint

Descripción macro de lo que se comprometen a realizar en el próximo sprint

# Anexos

Todo lo que acompañe como evidencia de las tareas realizas en el Sprint

Acta de constitución

Planilla de requerimientos

Mockups

Casos de uso extendido

Carta Gantt

ERS

Matriz EDT