Acta de Constitución

Agrotech

Empresas Ganaderas, Fincas Agrícolas y Productores Agropecuarios

# Índice de Contenidos

Índice de Contenidos	1

Información del proyecto	2

Datos	2

Patrocinadores	2

Gerente de Proyecto	2

Lista de Interesados (stakeholders)	2

Cronograma de hitos principales	3

Presupuesto estimado	3

Descripción del proyecto	3

Objetivos del Negocio	3

Justificación del proyecto – Contexto	4

Problema-Necesidad	4

Descripción del producto	5

Solución Propuesta	5

Objetivos del proyecto	5

Objetivos de desarrollo	8

Entregables	8

Descripción del sistema	10

Requerimientos de alto nivel	10

Premisas y restricciones	10

Riesgos iniciales de alto nivel	11

Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo	11

Tipo de Interfaz de Hardware	11

Tipo de Interfaz de Software	12

Tipo de Interfaz de Usuario	12

Requisitos de aprobación del proyecto	13

Aprobaciones y control de cambios	13

# Información del proyecto

## Datos

| Logo del Cliente | Empresa / Organización | IngeTeam |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre del Proyecto | Agrotech |
|  | Fecha de inicio/fin | 10/08/2026 al 05/12/2026 |
|  | Cliente | Empresas Ganaderas, Fincas Agrícolas y Productores Agropecuarios. |
|  | Patrocinador principal | Homero Stark |
|  | Jefe de Proyecto | Marilyn Correa |

## Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Homero Stark | Gerente | Gerencia General |
| Matias Farkas | Jefe departamento RRHH | RRHH |
| Juan Gates | Jefe departamento de Ventas | Departamento de Ventas |

## Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Jorge Perez | Gerente de Proyecto | Departamento TI |

## Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Tipo | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- | --- |
| Jorge Pérez | Interno | Gerente de Operaciones TI | Departamento TI (IngeTeam) |
| Homero Stark | Interno | Gerente general | Gerencia General |
| Sergio Baeza | Interno | Ingeniero Informático / QA y Pruebas | Departamento TI (IngeTeam) |
| Felipe Berríos | Interno | Ingeniero Informático / Backend & API | Departamento TI (IngeTeam) |
| Marilyn Correa | Interno | Jefa de Proyecto / Arquitectura TI | Departamento TI (IngeTeam) |
| Manuel Otaiza | Interno | Ingeniero Informático / Mobile & Offline | Departamento TI (IngeTeam) |
| Fabián Quiroz | Interno | Ingeniero Informático / Analítica & BI | Departamento TI (IngeTeam) |
| Hernán Rosas | Externo | Representante Comercial | Asociación Gremial de Ganaderos (Cliente Piloto) |
| Dr. Pablo Sepúlveda | Externo | Médico Veterinario Asesor | Consultoría Técnica y Sanitaria Ganadera |

## Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Entrega 1: Documentos | Semana 5 |
| Entrega 2: Modelo Arquitectónico | Semana 8 |
| Entrega 2.2: Desarrollo | Semana 14 |
| Entrega 3: Entregables | Semana 17-18 |

## Presupuesto estimado

El presupuesto estimado para realizar este proyecto es de $21.529.600 neto (CLP)

# Descripción del proyecto

## Objetivos del Negocio

| Categoría de Costo | Descripción / Ítem | Monto Estimado (CLP) |
| --- | --- | --- |
| Personal TI (Desarrollo) | Equipo de ingeniería informático y gestión de proyecto (4 meses de ejecución) | $21.529.600 |

## Justificación del proyecto – Contexto

El sector ganadero y agrícola presenta una brecha crítica en la digitalización de procesos de terreno. Las soluciones tradicionales de gestión empresarial (ERP) operan bajo arquitecturas dependientes de una conexión continua a internet, lo cual resulta inviable en potreros, corrales y fincas rurales situadas en zonas de nula o baja cobertura celular. Consecuentemente, los ganaderos, capataces y veterinarios operan de manera desconectada, registrando datos en bitácoras físicas o memorias individuales, lo que retrasa la centralización de la información, dificulta el control de personal en campo y obstaculiza la generación de análisis estadísticos para el negocio.

## Problema-Necesidad

El gremio ganadero se ve limitado por el uso de sistemas tradicionales que requieren internet continuo, volviéndose inoperantes en predios rurales con baja o nula cobertura. Esta brecha obliga a los trabajadores a registrar datos en papel o planillas aisladas, provocando pérdida de información técnica, descontrol sanitario y una toma de decisiones gerenciales basada en la intuición y sin respaldo estadístico. Por lo que, el proyecto resuelve los siguientes problemas críticos: - Inviabilidad en terreno sin red: Los softwares agrícolas actuales fallan en potreros al no contar con una arquitectura Offline-First que permita registrar transacciones sin internet y sincronizarlas al recuperar la conectividad. - Descontrol del historial veterinario: La dispersión de los registros médicos genera olvidos en los calendarios de vacunación y errores en la dieta, aumentando la tasa de enfermedades y mortalidad del ganado. - Identificación lenta y manual: El uso de placas identificadoras sin validación digital ralentiza la inspección laboral en el corral y aumenta los errores en el ingreso de datos del animal. - Falta de Inteligencia de Negocio (BI): La imposibilidad de cruzar datos históricos de salud, costos de nutrición y litros de leche producidos impide evaluar qué razas son más rentables o calcular proyecciones de insumos futuros.

# Descripción del producto

## Solución Propuesta

Desarrollo e implementación de Agrotech SaaS, una aplicación móvil (multiplataforma para Android, optimizada para smartphones y tablets) que opera bajo un modelo de negocio de Software como Servicio (SaaS). Toda la operativa del sistema, desde el trabajo agrícola en campo hasta la administración gerencial y el análisis de datos, se ejecuta directamente dentro de esta aplicación mediante una interfaz adaptativa según el rol de quien inicia sesión (Administrador, Dueño/Ganadero, Capataz, Trabajador, Veterinario o Cliente). Su arquitectura se sustenta en tres pilares integrados, los cuales facilitan y centralizan el trabajo: - Operación de campo (Offline-First): Permite el escaneo óptico de códigos QR en las placas identificadoras de los bovinos para consultar la ficha clínica y registrar transacciones laborales (vacunación, pesaje, ordeña, alimentación, bitácora de auditoría) completamente sin conexión a internet. Los datos se almacenan de forma local (SQLite) y se sincronizan de manera asincrónica con el servidor al recuperar la conectividad móvil o Wi-Fi. - Gestión y Analítica Integrada (BI Móvil): Los ganaderos y administradores acceden dentro de la misma aplicación a un módulo de Inteligencia de Negocio con gráficos estadísticos y reportes exportables sobre rendimiento lácteo por raza, tasas de morbilidad y proyecciones automáticas de insumos. Estos cálculos son procesados en la nube por un servidor transaccional centralizado (Python/FastAPI con base de datos relacional PostgreSQL) que garantiza el aislamiento y la seguridad de los datos de cada empresa suscriptora. - Gestión veterinaria: Los ganaderos, administrador y veterinarios, acceden al historial veterinario del ganado, lo cual permite ver las vacunas del animal, su tipo de dieta, edad, consultas veterinarias, etc. Esto garantiza tener una buena y ordenada información del animal evitando errores, cuidando así la salud del ganado.

## Objetivos del proyecto

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Desarrollo de una única aplicación móvil multiplataforma desarrollada en React Native, operando bajo un modelo SaaS. El sistema centraliza toda la operación mediante un control de acceso por roles, integrando: un módulo administrativo (para gestión de empresas, usuarios y pasarela de pago); un módulo operativo de terreno con 8 mantenedores (fincas, ganado, movimientos, producción, etc.); trazabilidad por lectura móvil de código QR con persistencia local sin internet (Offline-First); control sanitario e historial alimenticio; y un módulo integrado de Inteligencia de Negocio (BI) para visualización de KPIs y exportación de reportes (PDF/XLS). | Aprobación y firma de aceptación del 100% de los módulos descritos, operando sin fallos críticos en ambiente real. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Calidad |  |
| El proyecto debe cumplir con los siguientes estándares de calidad: - Seguridad: - Enmascaramiento de claves - Autenticación robusta con roles y perfiles - Protección de datos sensibles - Usabilidad: - Interfaz intuitiva y fácil de usar - Validaciones en formularios para evitar errores de ingreso de datos - Rendimiento: - Tiempos de respuesta rápida en consultas y generación de reportes - Disponibilidad 24/7 del sistema - Documentación: - Manual de usuario claro y completo - Documentación técnica detallada (diagrama de arquitectura, flujos de trabajo) | Cumplimiento de los estándares de seguridad y usabilidad definidos. La estimación de éxito es de un 98% |
| El sistema informático debe cumplir con las normas de calidad en ISO N°9.126 y en ISO/IEC 25010 | La estimación de éxito es de un 99.9% |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Cronograma |  |
| - Fase Planificación (10/08/2026 al 23/08/2026): - Acta de Constitución de proyecto - Aprobación del Acta - Definición de requerimientos Generales - Organización del equipo - Fase de Análisis y Diseño (24/08/2026 al 07/09/2026): - Captura de requerimientos específicos - Documento de arquitectura SW - Documento de casos de uso - Prototipos - Propuesta ERS - Fase de Desarrollo (08/09/2026 al 09/11/2026): - Implementación ambiente de desarrollo - Desarrollo de la Base de Datos - Módulo de seguridad - Módulo de Administrativo - Módulo de Gestión de Animal - Módulo Productivo - Módulo QR - Módulo de Inteligencia de Negocio - Módulo de Suscripción - Fase de Pruebas y QA (10/11/2026 al 30/11/2026): - Implementación ambiente de pruebas - Pruebas Funcionales - Pruebas con Usuarios - Fase de Implementación y Cierre (01/12/2026 al 05/12/2026): - Migración del sistema a producción - Capacitaciones - Manuales Usuario - Acta cierre de proyecto | Finalización del proyecto dentro del plazo estipulado de 4 meses, comenzando el 10-08-2026 y finalizando el 05-12-2026. |
| Tiempos de Desarrollo |  |
| El tiempo de desarrollo se ha estimado en 17 semanas de corrido (4 meses), con un desglose exacto de: - Fase Planificación: 2 semanas - Fase de Análisis y Diseño: 2 semanas - Fase de Desarrollo: 9 semanas - Fase de Pruebas y QA: 3 semanas - Fase de Implementación y Cierre: 1 semana | Cumplimiento íntegro de los 4 hitos de avance en las semanas estipuladas, finalizando la migración a producción sin retrasos el 05-12-2026 |

| Objetivo | Indicador de éxito |  |
| --- | --- | --- |
| Costos |  |  |
| El costo estimado es de $ 21.529.600 neto (CLP) |  | Mantener el presupuesto dentro de los $21.529.600 estimados. |

## Objetivos de desarrollo

- Desarrollar la Aplicación Móvil Única: - Construir en un framework multiplataforma, la interfaz unificada adaptativa para teléfonos y tabletas, controlando el despliegue visual según los 6 roles de usuario (Admin, Ganadero/Dueño, Capataz, Trabajador, Veterinario y Cliente). - Construir Middleware Offline-First y Sincronización: - Estructurar la base de datos relacional para operar sin internet y programar el protocolo asincrónico bidireccional que resuelva colisiones transaccionales al detectar señal Wi-Fi o datos móviles. - Integrar Trazabilidad Óptica QR: - Incorporar librerías de lectura digital por cámara móvil para la identificación de bovinos y despliegue inmediato de su hoja de vida técnica en campo con un tiempo de respuesta inferior a 5 segundos. - Desarrollar Módulo Sanitario y de Analítica de Datos (BI): - Implementar el registro y consulta del historial veterinario (vacunas, dietas, consultas y edad del ganado), programar el procesamiento de datos para generar gráficos e informes de producción láctea por raza, morbilidad/salud por raza y proyecciones de insumos.

## Entregables

#### Aplicación Móvil SaaS (Agrotech) #### Gestión Operativa y Sanitaria: App optimizada para smartphones y tablets con administración de fincas, personal, clientes y control veterinario integral del ganado (historial, vacunas, dieta y consultas). #### Trazabilidad en Terreno (Offline-First): Lector óptico QR para identificar bovinos, consultar fichas y registrar tareas (pesaje, ordeña y bitácora) sin internet, sincronizando los datos automáticamente al recuperar conexión. #### Inteligencia de Negocio (BI Integrado): Módulo visual con gráficos de rendimiento lácteo por raza, morbilidad, proyección de insumos y generación de reportes exportables a PDF y Excel (XLS/CSV). #### Infraestructura en la Nube #### Servicios Centralizados: Despliegue y configuración del servidor backend y la base de datos en la nube, garantizando el respaldo seguro, la sincronización asincrónica y la privacidad de la información del cliente. #### Documentación y Certificación #### Manuales de Uso: Manual de usuario y guías rápidas de operación en potrero, segmentados por rol (Ganadero, Capataz, Trabajador, Veterinario). #### Informes de Validación: Entrega de reportes de pruebas que garantizan la velocidad del lector QR en exteriores y certifiquen la no-pérdida de datos durante la sincronización offline/online. #### Capacitación y Puesta en Marcha #### Entrenamiento a Usuarios: Sesiones prácticas de capacitación adaptadas tanto para operarios de campo (capataces/trabajadores) como para el nivel gerencial y clínico (dueños/veterinarios).

# Descripción del sistema

## Requerimientos de alto nivel

| R.1 | Autenticación y Control de Acceso |
| --- | --- |
| R.2 | Administrar Empresas |
| R.3 | Administrar Usuarios |
| R.4 | Administrar Fincas |
| R.5 | Administrar venta |
| R.6 | Administrar producción |
| R.7 | Administrar animales |
| R.8 | Administrar Tipo de animales |
| R.9 | Bitácora de Eventos de Trabajadores |
| R.10 | Generación de Códigos QR |
| R.11 | Escaneo QR con Cámara Móvil |
| R.12 | Visualización de Ficha Técnica Rápida |
| R.13 | Administrar Historial de salud del Animal |
| R.14 | Administrar Movimiento Animal |
| R.15 | Control de Alimentación |
| R.16 | Dashboard Principal de KPIs |
| R.17 | Análisis de Producción por tipo de animal (especie) |
| R.18 | Exportación de Informes y Reportes |
| R.19 | Pasarela de Pago |
| R.20 | Arquitectura Offline-First |
| R.21 | Sincronización Asincrónica de Datos |
| R.22 | Rendimiento y Eficiencia del Lector QR |
| R.23 | Seguridad |
| R.24 | Compatibilidad |
| R.25 | Eficiencia |
| R.26 | Disponibilidad y Tolerancia a Fallos |
| R.27 | Escalabilidad |

## Premisas y restricciones

#### Premisas (Supuestos necesarios para que el proyecto funcione) - Equipamiento de usuarios: Los trabajadores y veterinarios cuentan con celulares o tablets con cámara funcional (Android 8+ e iOS). - Conectividad básica: Las fincas disponen de al menos un punto con internet (oficina, Wi-Fi o red celular) para sincronizar los datos al inicio y final del turno. - Identificación física: El ganado del cliente ya posee crotales o placas en las orejas donde se podrán pegar o imprimir los códigos QR. #### Restricciones (Límites y condiciones obligatorias) - Operación sin internet: La aplicación no puede depender de conexión en el campo; debe funcionar 100% offline para escanear QR y registrar datos en terreno hasta que haya un poco de conexión. - Bajo consumo en terreno: La aplicación debe ser liviana, limitando el consumo de memoria RAM y el gasto de batería durante el uso continuo de la cámara. - Privacidad SaaS: Al ser un sistema multi-empresa, los datos ganaderos y comerciales de cada cliente deben estar estrictamente separados y cifrados.

## Riesgos iniciales de alto nivel

- Desincronización y colisión de datos (Técnico): - Modificaciones simultáneas y contradictorias a un mismo registro de ganado en campo sin conexión a internet, generando conflictos transaccionales en la base de datos central al momento de reconectar y sincronizar. - Daño físico o ilegibilidad de códigos QR (Operativo): - Deterioro de las placas identificadoras y pérdida de visibilidad del código debido a barro, radiación solar UV, desgaste por rozamiento o caídas en el corral, impidiendo su lectura óptica mediante la cámara del móvil. - Resistencia al cambio y adopción laboral (Usuario): - Rechazo o baja utilización de la aplicación móvil por parte del personal de campo (capataces y trabajadores) debido a brechas de alfabetización digital o arraigo a los métodos tradicionales de registro en papel. - Consumo excesivo de recursos móviles (Hardware): - Agotamiento acelerado de la batería y degradación de rendimiento en dispositivos móviles de gama baja debido al uso continuo de la cámara para el escaneo y la ejecución del motor relacional local (SQLite) en terreno.

## Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo

- Frontend: React Native (Aplicación Móvil) - Backend y Base de Datos (DBaaS): Supabase (PostgreSQL), PowerSync (SQLite Local) - Motor Analítico y Sincronización: Python (FastAPI, Pandas, NumPy) para el procesamiento de datos del dashboard BI y resolución de conflictos.

## Tipo de Interfaz de Hardware

1. Dispositivos Móviles Cliente (Operación en Terreno y Gerencial) - Procesador: Arquitectura ARM 64-bits (Octa-Core 2.0 GHz o superior). - Memoria RAM: Mínimo 3 GB (Recomendado 4 GB para un óptimo rendimiento multitarea). - Almacenamiento: Mínimo 32 GB de memoria interna flash (para persistencia local SQLite y caché del sistema). - Cámara: Sensor óptico trasero con autofoco y resolución mínima de 5 MP (esencial para lectura de códigos QR bajo radiación solar). - Pantalla: Panel táctil de 5.5" (smartphones) a 10" (tablets), con brillo mínimo de 400 nits para visibilidad en exteriores. - Conectividad: Módulo Wi-Fi (802.11 ac/b/g/n) y receptor celular (3G/4G/5G) para la transmisión y sincronización hacia la nube. 2. Infraestructura de Servidor y Base de Datos (Cloud / DBaaS) - Infraestructura Cloud (Supabase): Hardware virtualizado y gestionado por el proveedor sobre servidores de grado empresarial (AWS/GCP), con almacenamiento rápido en discos SSD NVMe, escalabilidad vertical/horizontal automática y redundancia multi-zona para garantizar un SLA de disponibilidad del 99%.

## Tipo de Interfaz de Software

1. Entorno Cliente Móvil - Sistema Operativo: Compatible con Android 8.0 (Oreo) o superior. - Motor de Base de Datos Local: SQLite integrado nativamente en la app para sostener la operatividad Offline-First en potreros sin señal. - Librerías de Lectura Óptica: Módulos de visión artificial y decodificación de cámara para la captura de códigos QR en tiempo real. 2. Entorno Cloud y Backend (Supabase + Analítica) - Plataforma de Backend (BaaS): Supabase como núcleo de servicios en la nube para autenticación, almacenamiento y exposición de APIs. - Motor de Base de Datos Central: PostgreSQL alojado en Supabase, configurado con Políticas de Seguridad a Nivel de Fila (RLS - Row Level Security) y aislamiento estricto por cliente para garantizar la multitenancia y privacidad de cada hacienda. - Comunicación Cliente-Servidor: Interfaz API RESTful (PostgREST) nativa de Supabase y servicios micro-backend en Python (FastAPI) operando bajo protocolo seguro HTTPS (SSL/TLS) y formato de intercambio JSON para gestionar la resolución de conflictos en la sincronización asincrónica. - Motor de Inteligencia de Negocio (BI): Librerías estadísticas Pandas y NumPy conectadas al pipeline de datos de PostgreSQL en la nube para procesar históricos sanitarios, calcular rendimientos por raza y proyectar consumos de insumos.

## Tipo de Interfaz de Usuario

Interfaz Gráfica Operativa de Campo (Smartphones): Diseño ergonómico agropecuario de alto contraste cromático para evitar destellos solares. Incorpora botones táctiles de gran tamaño para facilitar la operatoria en movimiento o con guantes laborales, minimizando la digitación manual mediante lectura QR y listas desplegables. Interfaz Gráfica Gerencial y Analítica (Tablets): Diseño adaptativo (Responsive Design) para pantallas amplias que optimiza la distribución visual de los paneles de Inteligencia de Negocio (BI), tablas transaccionales y gráficos comparativos de producción láctea y morbilidad animal. Experiencia de Usuario y Usabilidad (UI/UX): Formularios estructurados con validaciones de campos en tiempo real (ej. peso positivo, fechas coherentes de vacunación), selectores rápidos y mensajes de alerta o error claros, precisos y orientados a solucionar la incidencia en pantalla.

# Requisitos de aprobación del proyecto

Validación Técnica Integral: Verificación y cumplimiento del 100% de los requerimientos funcionales (Administrador operacional, escaneo QR, historial veterinario y módulo BI) y no funcionales (Offline-First, sincronización asincrónica bidireccional con Supabase y seguridad multi-empresa RLS) definidos en la matriz actualizada. Pruebas de Rendimiento y Certificación de Calidad (QA): Certificación técnica en terreno que apruebe la velocidad del lector óptico QR en exteriores (menor o igual a 5 segundos por lectura) y garantiza cero pérdida o corrupción de datos transaccionales durante las pruebas de corte de red y posterior reconexión con la nube. Cumplimiento de Parámetros de Gestión: Ejecución exitosa del proyecto respetando los límites de alcance, el cronograma establecido para el semestre en curso y el presupuesto estimado ($21.529.600 CLP 10%). Aprobación Formal del Cliente: Firma del acta de recepción definitiva por parte de la empresa contratante tras el desahogo de observaciones y la ejecución satisfactoria de las Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT) en entorno real.

# Aprobaciones y control de cambios

| Versión | Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Fabián Quiroz H. | Ingeniero Informático | 10/08/2026 |  |
| 1.0 | Marilyn Correa | Jefa de Proyecto / Arquitectura TI | 10/08/2026 |  |